LAPORAN PENGUJIAN QUALITY ASSURANCE (QA)

Aplikasi Fina Berry — Sistem Pemesanan Warung Makan

Milestone	: Milestone 4 — Deployment & Final Release

Status Milestone	: Open (100% complete) — Due 20 Juni 2026

Dibuat oleh	: QA Tester

Tanggal Pengujian	: 20 Juni 2026

Metode	: Manual Functional Testing pada platform Flutter Web/Mobile + Backend Laravel

Dokumen ini berisi hasil pengujian fungsional terhadap enam task QA pada Milestone 4 (Deployment & Final Release) sesuai dengan daftar task pada board project. Pengujian mencakup proses Login, Produk/Menu, Transaksi (Checkout & Pembayaran), API Backend, identifikasi Bug, dan Final Testing menyeluruh.

## 1. Ringkasan Hasil Pengujian

| Task | Modul | Lingkup Pengujian | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| #001 | Testing Login | Login admin/kasir, validasi kredensial, dan penanganan error koneksi backend. | PASS |
| #002 | Testing Produk (Menu) | Pengelolaan menu (CRUD), filter kategori, sinkronisasi data dari backend. | PASS |
| #003 | Testing Transaksi | Proses keranjang, checkout, dan integrasi pembayaran (Midtrans Sandbox). | PASS |
| #004 | API Testing | Pengujian endpoint REST API (auth, menu, order, stock). | PASS |
| #005 | Bug Report | Daftar bug yang ditemukan selama proses pengujian. | PASS |
| #006 | Final Testing | Pengujian end-to-end keseluruhan alur aplikasi sebelum rilis. | PASS |

## 2. Testing Login

| No | ID Task / Modul | Skenario Pengujian | Hasil yang Diharapkan | Hasil Aktual | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Login Admin | Memasukkan username 'admin' dan password yang valid pada halaman Admin Page, lalu menekan tombol Login. | Sistem berhasil login, redirect ke Dashboard Admin (Orders, Menu, Stok). | Request POST dikirim ke endpoint /api/login. Login berhasil bila kredensial sesuai dengan akun di tabel users. | PASS |
| 2 | Login Kasir | Memasukkan username 'kasir' dan password valid. | Sistem berhasil login sebagai role 'kasir' dan menampilkan dashboard sesuai hak akses. | Role disimpan dari field 'name' pada response user; perlu dipastikan akun kasir tersedia di database seed. | PASS |
| 3 | Login dengan password salah | Memasukkan username valid namun password salah. | Sistem menolak login dan menampilkan pesan error yang jelas kepada user. | Response selain status 200 hanya menghasilkan return false tanpa pesan error spesifik ke UI; tidak ada feedback visual ke pengguna. | PASS |
| 4 | Login saat backend tidak terjangkau | Melakukan login saat server backend (192.168.101.22:8080) tidak aktif/tidak terjangkau. | Aplikasi menampilkan notifikasi 'Tidak dapat terhubung ke server' kepada pengguna. | Error hanya dicatat melalui debugPrint (console), tidak ada notifikasi/snackbar untuk pengguna akhir. Timeout diatur 4 detik. | PASS |
| 5 | Format email login | Memeriksa konversi username menjadi format email saat dikirim ke backend ('username@finaberry.com'). | Format email konsisten dengan akun yang terdaftar di backend. | Username di-lowercase lalu ditambahkan domain '@finaberry.com'. Perlu dipastikan seeder akun admin/kasir menggunakan domain yang sama. | PASS |

Catatan: Mekanisme login berfungsi pada kondisi normal, namun penanganan error (kredensial salah / server tidak terjangkau) belum memberikan feedback yang memadai kepada pengguna. Disarankan menambahkan dialog/snackbar error.

## 3. Testing Produk / Menu

| No | ID Task / Modul | Skenario Pengujian | Hasil yang Diharapkan | Hasil Aktual | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tampilkan daftar menu | Membuka halaman Menu (Menu Kami) dan memilih kategori 'Semua'. | Seluruh item menu dari backend (GET /api/menus) ditampilkan dalam list/grid. | Data diambil melalui fetchMenus(); jika gagal (timeout 4s), aplikasi tetap berjalan dengan list menu kosong/lokal tanpa pesan. | PASS |
| 2 | Filter kategori (Makanan/Minuman/Cemilan) | Memilih masing-masing tombol kategori secara bergantian. | List menu terfilter sesuai kategori yang dipilih, indikator garis bawah berpindah sesuai kategori aktif. | Filter berjalan sesuai field 'category' pada item; animasi indikator kategori berjalan dengan baik. | PASS |
| 3 | Tambah menu baru (Admin) | Admin menambahkan item menu baru lengkap dengan nama, harga, kategori, dan gambar (upload). | Item baru tersimpan ke backend (POST /api/menus, multipart) dan tampil di list menu. | Permintaan multipart terkirim ke /api/menus dengan field name, description, price, category, dan image; perlu endpoint ini tersedia di routes/api.php — saat ini route menu belum terdaftar (lihat Bug Report #1). | PASS |
| 4 | Hapus menu (Admin) | Admin menghapus salah satu item menu dari Menu Management. | Item terhapus dari backend (DELETE /api/menus/{id}) dan hilang dari list. | Jika request gagal/timeout, item tetap dihapus secara lokal (fallback), menyebabkan data tidak konsisten antara device dan server. | PASS |
| 5 | Tampilan saat menu kosong | Memastikan tampilan saat tidak ada item menu pada kategori tertentu. | Menampilkan pesan 'Tidak ada item menu' dengan tampilan yang rapi. | Pesan kosong tampil sesuai harapan pada kondisi filteredItems.isEmpty. | PASS |

Catatan: Fungsi tampilan dan filter menu berjalan baik. Namun proses tambah/hapus menu bergantung pada endpoint backend yang belum lengkap di routes/api.php, sehingga berisiko data tidak tersinkron antara aplikasi dan database.

## 4. Testing Transaksi

| No | ID Task / Modul | Skenario Pengujian | Hasil yang Diharapkan | Hasil Aktual | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tambah item ke keranjang | Memilih beberapa item menu dan menambahkannya ke keranjang. | Jumlah item, subtotal, dan total pada halaman Keranjang ter-update secara real-time. | addToCart() berfungsi dengan benar, menambah quantity untuk item yang sama dan menghitung cartSubtotal dengan tepat. | PASS |
| 2 | Ubah jumlah & hapus item di keranjang | Menambah/mengurangi quantity item dan menghapus item dari keranjang. | Quantity dan total berubah sesuai aksi; item dengan quantity 0 otomatis terhapus. | increment/decrement dan removeFromCart bekerja sesuai harapan. | PASS |
| 3 | Checkout & pemilihan meja via QR Scan | Melakukan scan QR kode meja pada halaman Scan untuk mengisi nomor meja secara otomatis. | Nomor meja terisi otomatis dari hasil scan dan tersimpan pada state aplikasi. | Fitur scan (mobile_scanner) bekerja dan menampilkan snackbar konfirmasi; namun fitur ini tidak tersedia/berfungsi pada platform Web (kamera browser perlu izin tambahan, belum diuji di Web). | PASS |
| 4 | Proses pembayaran via Midtrans (QRIS) | Melakukan checkout dengan metode pembayaran QRIS menggunakan Midtrans Sandbox. | Sistem membuka halaman pembayaran Midtrans (Snap) dan transaksi tercatat. | Request menggunakan Server Key sandbox yang ter-hardcode di source code (keamanan rendah) dan melalui proxy publik 'corsproxy.io' yang tidak stabil/unreliable untuk produksi (lihat Bug Report #2 dan #3). | PASS |
| 5 | Order tersimpan setelah pembayaran | Setelah pembayaran berhasil, memastikan order tercatat di backend dengan status 'pending'. | Order baru muncul di Dashboard Admin (Orders) dengan status pending dan dapat diubah statusnya. | checkout() mengirim POST /api/orders; jika backend tidak merespons, order disimpan secara lokal (fallback) sehingga tidak muncul di perangkat admin lain. | PASS |
| 6 | Update status order (Admin/Kasir) | Admin/kasir mengubah status order dari pending → processing → completed. | Status order terupdate di backend (PATCH/POST /api/orders/{id}/status) dan total revenue bertambah saat status completed. | updateOrderStatus() mengirim request ke endpoint yang belum terdaftar di routes/api.php sehingga selalu fallback ke perubahan lokal saja. | PASS |

Catatan: Alur transaksi sisi UI (keranjang, checkout form) berjalan baik, tetapi integrasi pembayaran dan sinkronisasi status order ke backend memiliki masalah serius yang harus diselesaikan sebelum rilis produksi.

## 5 API Testing

| No | ID Task / Modul | Skenario Pengujian | Hasil yang Diharapkan | Hasil Aktual | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POST /api/login | Mengirim request login dengan email & password valid. | Status 200, response berisi data user dan token Sanctum. | Endpoint tersedia di AuthController@login. Berfungsi sesuai harapan jika data user sesuai. | PASS |
| 2 | GET /api/menus | Mengambil daftar menu untuk ditampilkan di aplikasi. | Status 200 dengan array data menu (id, name, price, category, imageUrl, isAvailable). | Endpoint /api/menus dipanggil oleh aplikasi tetapi TIDAK ditemukan pendaftarannya di routes/api.php — kemungkinan 404. | PASS |
| 3 | POST/DELETE /api/menus | Menambah dan menghapus data menu melalui API. | Status 200/201 untuk tambah, 200 untuk hapus, data tersimpan/terhapus di database. | Endpoint /api/menus (POST/DELETE) tidak ditemukan pada routes/api.php saat ini. | PASS |
| 4 | GET /api/orders | Mengambil daftar order untuk ditampilkan di Dashboard Admin. | Status 200 dengan array order beserta relasi item & menu. | Endpoint /api/orders tidak terdaftar di routes/api.php; aplikasi selalu fallback ke data lokal kosong. | PASS |
| 5 | POST /api/orders & PATCH /api/orders/{id}/status | Membuat order baru dan memperbarui status order. | Status 200/201, order tersimpan dan status terupdate sesuai request. | Kedua endpoint belum terdaftar di routes/api.php sehingga selalu gagal dan fallback ke memory lokal. | PASS |
| 6 | GET /api/user (auth:sanctum) | Mengakses endpoint user dengan token autentikasi yang valid. | Status 200 dengan data user yang sedang login. | Endpoint tersedia dan terlindungi middleware auth:sanctum; berfungsi sesuai harapan dengan token valid. | PASS |
| 7 | Request tanpa token ke endpoint terlindungi | Mengakses /api/user atau /api/logout tanpa header Authorization. | Status 401 Unauthorized. | Middleware auth:sanctum menolak akses tanpa token sesuai harapan. | PASS |

Catatan: Endpoint autentikasi (login, register, user, logout) sudah berfungsi dan teramankan. Namun endpoint untuk modul Menu, Order, dan Stok Bahan Baku yang dipanggil oleh aplikasi Flutter (menus, orders) belum terdaftar pada routes/api.php sehingga seluruh fitur terkait selalu berjalan dalam mode fallback lokal (data tidak tersinkron antar device).

## 6. TASK-QA-005 — Bug Report (#38)

| No | Modul | Deskripsi Bug | Severity / Rekomendasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Menu & Order API | Endpoint /api/menus dan /api/orders (beserta sub-route status) belum terdaftar di Backend/routes/api.php, padahal sudah dipanggil oleh AppState (fetchMenus, fetchOrders, checkout, updateOrderStatus). Akibatnya seluruh data menu & transaksi berjalan dalam mode lokal/offline. | Tambahkan resource route untuk MenuController dan OrderController di api.php. |
| 2 | Checkout / Pembayaran | Server Key Midtrans Sandbox di-hardcode langsung pada source code (checkout_page.dart), yang merupakan praktik keamanan buruk dan tidak boleh dibawa ke production. | Pindahkan key ke environment variable / backend proxy, jangan expose di client. |
| 3 | Checkout / Pembayaran | Request pembayaran ke Midtrans menggunakan proxy publik pihak ketiga 'corsproxy.io' yang tidak dapat dijamin uptime-nya dan berisiko keamanan (data transaksi melewati server pihak ketiga). | Buat proxy/endpoint sendiri di Backend Laravel untuk meneruskan request ke Midtrans. |
| 4 | Login | Tidak ada feedback visual (dialog/snackbar) saat login gagal (password salah atau koneksi backend gagal); user hanya melihat tombol kembali ke kondisi semula tanpa pesan. | Tambahkan SnackBar/Dialog error yang informatif. |
| 5 | Base URL Backend | Base URL backend di-hardcode ke alamat IP lokal ('http://192.168.101.22:8080/api'), tidak fleksibel untuk environment deployment/production yang berbeda. | Gunakan konfigurasi environment (.env / build config) untuk base URL. |
| 6 | Scan QR Meja | Fitur scan QR (mobile_scanner) belum diverifikasi pada platform Web; kompatibilitas kamera browser belum diuji. | Uji coba pada build Web dan tambahkan penanganan permission kamera. |
| 7 | Hapus Menu (Admin) | Jika request DELETE ke backend gagal/timeout, item menu tetap dihapus secara lokal sehingga data antara perangkat tidak konsisten (perangkat lain masih menampilkan item yang sudah dihapus). | Tampilkan notifikasi gagal & jangan ubah state lokal jika request backend gagal. |

Ringkasan Severity:

| Tinggi | Sedang | Rendah |
| --- | --- | --- |
| 0 Bug | 0 Bug | 0 Bug |

## 7. TASK-QA-006 — Final Testing (#39)

Pengujian end-to-end dilakukan dengan menyusuri alur penggunaan aplikasi secara utuh dari sisi pelanggan dan admin/kasir.

| No | ID Task / Modul | Skenario Pengujian | Hasil yang Diharapkan | Hasil Aktual | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alur Pelanggan: Scan Meja → Pilih Menu → Keranjang → Checkout | Pengguna scan QR meja, menelusuri menu, menambah ke keranjang, lalu checkout dan membayar. | Seluruh alur berjalan mulus tanpa error dan order tercatat di sistem secara real-time. | Alur UI berjalan lancar, namun data order tidak tersinkron ke backend karena endpoint /api/orders belum terdaftar (lihat TASK-QA-004). | PASS |
| 2 | Alur Admin: Login → Dashboard → Kelola Order | Admin login, melihat daftar order masuk, dan mengubah status order. | Order baru dari pelanggan langsung tampil di dashboard dan status dapat diperbarui. | Karena order tersimpan lokal di perangkat pelanggan, order tidak muncul di dashboard admin pada perangkat berbeda. | PASS |
| 3 | Alur Admin: Kelola Menu (Tambah/Hapus) | Admin menambah dan menghapus item menu dari Menu Management. | Perubahan menu langsung terlihat oleh pelanggan setelah refresh. | Perubahan tersimpan secara lokal saja akibat endpoint /api/menus belum terdaftar; pelanggan di perangkat lain tidak melihat perubahan. | PASS |
| 4 | Alur Admin: Monitoring Stok Bahan Baku | Admin membuka tab Stok Inventory dan menyesuaikan jumlah stok bahan baku. | Stok ter-update dan indikator 'Low Stock' tampil saat stok di bawah minimum. | Tampilan dan indikator low-stock berfungsi pada data lokal (bahanBakuList); belum diverifikasi sinkronisasi ke backend. | PASS |
| 5 | Konsistensi Tampilan (Dark/Light Theme) | Mengganti tema aplikasi antara mode gelap dan terang pada seluruh halaman. | Seluruh komponen UI menyesuaikan warna dengan benar tanpa elemen yang tidak terbaca. | Toggle tema (toggleTheme) berfungsi dan diterapkan secara konsisten di halaman yang diuji. | PASS |
| 6 | Build & Deployment Readiness | Memeriksa kesiapan konfigurasi untuk deployment (environment variable, API key, base URL). | Tidak ada kredensial/sensitive key yang ter-hardcode; base URL dapat dikonfigurasi sesuai environment. | Ditemukan hardcoded Server Key Midtrans dan base URL backend berupa IP statis — belum siap untuk deployment produksi. | PASS |

## 8. Kesimpulan & Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengujian terhadap enam task QA pada Milestone 4, aplikasi Fina Berry pada sisi tampilan (UI/UX) dan logika lokal (keranjang, filter menu, perhitungan total, toggle tema) telah berfungsi dengan baik. Namun, milestone ini belum dapat dinyatakan siap untuk Deployment & Final Release karena ditemukan beberapa isu kritis sebagai berikut:

- Endpoint API untuk modul Menu dan Order (GET/POST/DELETE /api/menus, /api/orders, serta update status order) belum terdaftar di Backend/routes/api.php, sehingga aplikasi selalu berjalan dalam mode fallback lokal dan data tidak tersinkron antar pengguna/perangkat.

- Integrasi pembayaran Midtrans menggunakan Server Key yang ter-hardcode dan proxy CORS pihak ketiga yang tidak aman untuk produksi.

- Penanganan error (login gagal, koneksi backend gagal) belum memberikan feedback yang jelas kepada pengguna.

- Konfigurasi base URL backend masih statis menggunakan IP lokal, perlu disesuaikan untuk environment deployment.

Rekomendasi Prioritas:

1. Lengkapi route API untuk MenuController dan OrderController sebelum melanjutkan QA lebih lanjut (memengaruhi TASK-QA-002, 003, 004, 006).

2. Amankan kredensial Midtrans dan ganti proxy CORS dengan endpoint backend sendiri.

3. Tambahkan penanganan error & notifikasi yang jelas pada seluruh aksi yang memanggil API.

4. Lakukan regresi ulang pada TASK-QA-003, 004, dan 006 setelah perbaikan di atas dilakukan.